UMOWA  nr

na  wykonanie prac projektowych

(wzór)

W dniu ___________ pomiędzy Gminą Sandomierz o statusie miejskim zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez :

Jerzego Borowskiego –  Burmistrza Sandomierza

a firmą :

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Zgodnie z  wyborem oferty dokonanym w wyniku przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje  do wykonania opracowanie    dokumentacji   projektowej  dla przedsięwzięcia pn.  „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 - ul. Lubelska                     w Sandomierzu – jezdnia, oświetlenie, odwodnienie, chodnik w granicach miasta Sandomierza od km 0+000 do km 1+802”.

Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie zaakceptowanych przez siebie podwykonawców przy realizacji   w/w zadania. W przypadku przekazania prac podwykonawcom Wykonawca przedłoży oświadczenia (przed złożeniem faktury końcowej), że roszczenia podwykonawców zostały zaspokojone.

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano – wykonawczej zgodnie z wyszczególnieniem zakresu wg zał. nr 1 oraz warunkami technicznymi do projektowania wydanymi przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

- Zakres opracowania obejmuje w szczególności :

- Aktualizację podkładów sytuacyjno – wysokościowych w skali 1 : 250 do celów projektowych z inwentaryzacją infrastruktury podziemnej i nadziemnej w wersji cyfrowej.

- Wypis i wyrys z mapy ewidencji gruntów w zakresie obejmującym lokalizację inwestycji .

- Uzyskanie warunków ewentualnych przebudów kolizji,

- Uzyskanie pisemnej zgody od właścicieli działek na przebieg trasy uzbrojenia przez działki stanowiące ich własność w formie oświadczeń , że nie będą  wnosić zastrzeżeń w toku postępowania  administracyjnego o wydanie pozwolenia na budowę oraz podczas prowadzenia robót (jeżeli takie będą potrzebne).

- Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego w branżach niezbędnych do zrealizowania inwestycji zgodnie z wyszczególnieniem w zał. nr 1– po 6 egzemplarzy z każdej branży oraz kompletnej wersji elektronicznej w formacie dostępnym dla Wykonawców (doc, pdf ) – 2 szt..

- Uzyskanie kompletnych uzgodnień opracowanych projektów.

- Opracowanie  przedmiaru robót do każdej branży projektu  -po 2 egz.            w formie pisemnej i elektronicznej w formacie dostępnym dla Wykonawców (doc, pdf).,

- Opracowanie kosztorysu  inwestorskiego do każdej branży projektu w 2 egz. w formie pisemnej i elektronicznej na oddzielnej płycie w formacie dostępnym dla Wykonawców (doc, pdf).,

- Przekazanie przedmiotu zamówienia wraz z wykazem zawartości oraz

oświadczeniami o kompletności i prawidłowości wykonania dokumentacji.

§ 2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletny przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia do 30.09.2010r.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie zamawiającego w w/w terminie.

- Odbiór prac projektowych odbędzie się poprzez podpisanie i przyjęcie bez uwag przez zamawiającego protokołu zdawczo odbiorczego.

- Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu o którym mowa w § 3 pkt. 3, traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.

- Wraz z dokumentacją projektową Wykonawca załączy wykaz opracowanych projektów branżowych oraz pisemne oświadczenie, iż zostały wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, współczesną wiedzą budowlaną i jest kompletna pod względem celu, któremu ma służyć i wolna od wad prawnych.

6.  Wykonawca dołączy również zobowiązanie, iż w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
zastrzeżeń do  projektów w toku postępowania, uwagi zostaną rozpatrzone i usunięte bez   zbędnej zwłoki i na koszt autora projektu.

7.  Strony ustalają, że z chwilą zrealizowania przez Wykonawcę zamówienia lub jego części    Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia

§ 4.

- Zgodnie z wybraną w trybie przetargu ofertą Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane bez uwag prace projektowe w wys. ………… zł brutto słownie: …………………………………………………………………………………., w  tym kwota netto ( ……………….zł), podatek VAT w wys. 22% ( …………….. zł. )

- Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi konieczność wykonania nieprzewidzianych prac projektowych, nie objętych zamówieniem podstawowym, a w razie ewentualnego zaistnienia koniecznych do jego zrealizowania,  jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od podstawowego wymagałoby niewspółmiernie wysokich kosztów, lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania prac dodatkowych- wykonawca jest zobowiązany wykonać te prace w trybie z wolnej ręki w oparciu o protokół konieczności zatwierdzony przez zamawiającego za dodatkowym wynagrodzeniem wyliczonym na podstawie kalkulacji wykonawcy. Wartość zamówienia dodatkowego - nie przekracza łącznie 50% wartości zamówienia podstawowego

- Zapłata wynagrodzenia będzie regulowana na podstawie faktury wystawionej po odbiorze bez uwag przedmiotu zamówienia, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Faktura za prace projektowe, stanowiące przedmiot umowy, będzie płatna przelewem       z konta Zamawiającego: BS Sandomierz Nr 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006 na konto Wykonawcy:………………………………………………………………………

§5.

Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych reguluje kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93) Tytuł XV art. 635, 636 §1, 637 §1 i 2.

W umowie ponadto ustala się, iż:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących            okolicznościach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany powodującej, że wykonanie umowy nie leży         w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych  okolicznościach.  W takim przypadku Wykonawca może  żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.                                                         2.  Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności                                                                              takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.  W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji, potwierdzający zaawansowanie opracowania według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania, wykonane na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokółu inwentaryzacyjnego oraz sporządzi kosztorys powykonawczy z zastosowaniem cen za poszczególne elementy projektu z daty złożenia oferty.

§6.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umownego wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie wykonania w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną              w wysokości 10% wartości umowy.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku niekompletności dokumentacji, objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

.

§ 7.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony – z zastrzeżeniem          ust. 2 i 3   § 7 umowy.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podst.. której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:

Jeżeli wystąpią okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada, a które uniemożliwiają odpowiednie i zgodne z prawem wykonanie całości lub części robót zgodnie z umową, Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego. Jeżeli w tych okolicznościach zajdzie konieczność zawieszenia pewnych robót to czas na ich ukończenie zostanie odpowiednio przedłużony, aż do chwili kiedy okoliczności ustaną. Jeśli tempo wykonania pewnych robót będzie musiało ulec zahamowaniu, to czas na ich ukończenie zostanie przedłużony w stopniu, w jakim okoliczności to uzasadniają.

- Zmiana umowy z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega unieważnieniu.

§ 8.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych w związku z realizacją niniejszej umowy jest  sąd właściwy dla Zamawiającego.

§10

Integralną częścią umowy jest oferta wykonawcy z wyceną prac projektowych.

§11

Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY: