Zał. nr 1 do SIWZ

ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 – ul. Lubelska w Sandomierzu         –  jezdnia, oświetlenie, odwodnienie, chodnik.

1.Przygotowanie materiałów wyjściowych do projektowania w tym:

a/ uzyskanie odpisu ustaleń planu miejscowego,

b/ aktualizacja mapy do celów projektowych z inwentaryzacją  
     infrastruktury podziemnej  i  nadziemnej w skali 1 : 250 w wersji cyfrowej,

c/ uzyskanie warunków przebudowy ewentualnych kolizji (w zakresie sieci energetycznej,

teletechnicznej i innych).

2.Opracowanie po 6 egz. kompleksowej dokumentacji projektowej  budowlano-wykonawczej zgodnie  z warunkami technicznymi wydanymi przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich (w załączeniu)  i wg zakresu wyszczególnionego w załączonej umowie  w tym:

a/  branży drogowej - przebudowy nawierzchni jezdni, budowa chodników,

b/  branży sanitarnej – budowa kanalizacji deszczowej,

c/  branży elektrycznej – przebudowa oświetlenia,

d/  przebudowa ewentualnych kolizji w/g warunków jak w pkt 1b,

e/  części kosztorysowej poszczególnych branż w wersji pisemnej

- po 2 egz.  przedmiaru robót

- po 2 egz. kosztorysu inwestorskiego (na osobnej płycie)

- po 2 egz. wersji elektronicznej,

f/  sporządzenie imiennego wykazu działek z kopią mapy ewidencyjnej gruntów terenu

objętego  zakresem  opracowania,

g/ sporządzenie specyfikacji technicznych wszystkich branż w formie pisemnej                                                                 i   elektronicznej po 2 egz.

h/ sporządzenie instrukcji planu BIOZ,

i/ uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – Prawo ochrony środowiska,     a w przypadku potrzeby – wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

j/ projekt w formie elektronicznej na płycie CD (sztuk 2) w formacie odczytu ( doc, pdf )             dostępnym dla wykonawców.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna spełniać wymogi obowiązujących w tym zakresie przepisów, a między innymi Rozporządzeń Ministra Infrastruktury:

1/ z dnia 2 września 2004r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

2/ z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania robót budowlanych określonych w programie

- Kompletne uzgodnienie  projektu.

- Przekazanie Zamawiającemu ww. dokumentacji z jej wykazem, oświadczeniem                       o  kompletności,  zgodności z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz zobowiązaniem, że w przypadku wniesienia uwag, zostaną one rozpatrzone i uwzględnione bez zbędnej zwłoki  na koszt opracowującego projekt.