(projekt)

UMOWA

o roboty budowlane Nr ………………………

Zawarta w dniu ………………..2018r. pomiędzy „Zamawiającym” – Gminą Sandomierz
o statusie miejskim w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3, reprezentowaną przez :

Pana Marka Bronkowskiego  – Burmistrza Miasta Sandomierza

a

……………………………….

NIP: ………………………….., REGON: ………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w drodze zaproszenia 
do złożenia  oferty (na podst. art. 4pkt. 8 – ustawy – Prawo zamówień publicznych) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
pn. Wykonanie zjazdów na ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej.

§ 2.

- Termin rozpoczęcia robót : w ciągu 7 dni od przekazania placu budowy, które nastąpi        po podpisaniu umowy.

- Termin zakończenia robót: 30 dni od daty zawarcia umowy.

- Zakres prac zgodny z przedstawioną ofertą Wykonawcy (wraz z kosztorysem ofertowym).

§ 3.

- Funkcję kierownika robót ze strony Wykonawcy pełnić będzie: ……………………………………………….

§ 4.

- Wykonawca zobowiązuje się do :

- zapewniania przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie                   z przepisami oraz zapewnienia należytego porządku na terenie prowadzonych robót       i w jego otoczeniu,

- oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzenia robót, przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie,

- prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia,

- utrzymania terenu prowadzenia robót w taki sposób, aby nie powstały przeszkody komunikacyjne,

- prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji robót,

- dostarczenia Zamawiającemu świadectw dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane,

- dostarczenia protokołów z pomiarów i prób,

- zapewnienie obsługi geodezyjnej w celu odtworzenia granic prowadzonej  inwestycji.

- Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca zobowiązuje się naprawić na koszt własny oraz ubezpieczyć budowę i roboty.

§ 5

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tj. kwotę brutto ……………….. zł słownie: …………………………………../100 ( w tym …………………….zł – kwota netto oraz ……………………… zł – kwota podatku VAT).

- Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 jest kwotą ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem niniejszej umowy.

- Źródło finansowania zadania – budżet miasta – dział 600 rozdział 60016 § 6050.

§ 6.

- Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy 
do odbioru końcowego w ciągu 14 dni roboczych powoła Komisję Odbioru Końcowego. 
W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty i certyfikaty zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  Odbiór końcowy nastąpi                             po bezusterkowym wykonaniu prac.

- Rozliczenie nastąpi fakturą po zakończeniu całości robót objętych umową 
i ich odbiorze przez Zamawiającego.

- Strony ustalają termin płatności faktury do 30 dni, licząc od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Faktura za wykonane roboty będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 7.

- Wykonawca oświadcza, że udzieli Zamawiającemu 3-letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

2. Warunki udzielonej gwarancji określa karta gwarancyjna stanowiąca załącznik nr 1            do   umowy.

§ 8.

- Wykonawca oświadcza, że wykona roboty budowlane siłami własnymi.

§ 9.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 10.

- Strony postanawiają, iż w przypadku nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

a/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

-  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  - w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu odbioru obciążonego wadami za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca  - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia 
w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

b/ Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych :

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego  
 w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Wykonawca wyraża zgodę by naliczone kary umowne były potrącane z należności 
za wykonane prace.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych.

§ 11.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu materiałów 
z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 
a po zakończeniu robót do uporządkowania terenu.

- Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót oraz w związku 
z wadami technicznymi wykonanych robót. Winien w tym zakresie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

§ 12.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

- Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 13.

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

1. Karta gwarancyjna.

2. Oferta Wykonawcy.

§ 14.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, każdy na prawach oryginału.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA