(projekt)

UMOWA

na roboty budowlane Nr ………………………

Zawarta w dniu ………………..2018r. pomiędzy „Zamawiającym” – Gminą Sandomierz
Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, reprezentowaną przez :

Pana Marka Bronkowskiego  – Burmistrza Miasta Sandomierza

a

……………………………….

NIP: ………………………….., REGON: ………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w drodze zaproszenia 
do złożenia  oferty (na podst. art. 4pkt. 8 – ustawy – Prawo zamówień publicznych) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. „Wewnętrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu”.

§ 2

- Termin rozpoczęcia robót : w ciągu siedmiu dni od przekazania placu budowy, które nastąpi 
w ciągu siedmiu dni od zakończenia roku szkolnego tj. od 22.06.2018r.

- Termin zakończenia robót: do dnia 24.08.2018r.

- Zakres prac zgodny z przedstawioną ofertą Wykonawcy z dnia …………………………………, opisem technicznym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót wykonanym przez Zamawiającego.

§ 3.

- Funkcję kierownika robót ze strony Wykonawcy pełnić będzie: ……………………………………………….

§ 4.

- Wykonawca zobowiązuje się do :

- zapewniania przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami 
oraz zapewnienia należytego porządku na terenie prowadzonych robót i w jego otoczeniu,

- oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzenia robót, przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie,

- prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia,

- utrzymania terenu prowadzenia robót w taki sposób, aby nie powstały przeszkody komunikacyjne,

- prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji robót,

- dostarczenia Zamawiającemu świadectw dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.

- Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca zobowiązuje się naprawić na koszt własny oraz ubezpieczyć budowę i roboty.

§ 5

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tj. kwotę brutto ……………….. zł słownie: …………………………………../100 ( w tym …………………….zł – kwota netto oraz ……………………… zł – kwota podatku VAT).

- Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 jest kwotą ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem niniejszej umowy.

- Źródło finansowania zadania – budżet miasta – dział 801 rozdział 80101 § 4270.

§ 6.

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany będzie jego odbiór. Wykonawca zobowiązany jest do:

- skompletowania pełnej dokumentacji odbiorowej (deklaracje, certyfikaty, świadectwa zgodności, atesty),

- zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu do odbioru.

§ 7.

- Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych powoła Komisję Odbioru Końcowego. W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  Odbiór końcowy nastąpi po bezusterkowym wykonaniu prac, protokołem odbioru końcowego.

- Rozliczenie nastąpi fakturą po zakończeniu całości robót objętych umową i ich odbiorze przez Zamawiającego.

- Strony ustalają termin płatności faktury do 21 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego. Faktura za wykonane roboty będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy.

§ 8.

- Wykonawca oświadcza, że udzieli Zamawiającemu 3-letniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

§ 9.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 10.

- Strony postanawiają, iż w przypadku nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

a/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

-  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  - w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu odbioru obciążonego wadami za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca  - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia 
w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

b/ Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych :

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  a zawinionych przez Zamawiającego  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Wykonawca wyraża zgodę by naliczone kary umowne były potrącane z należności 
za wykonane prace.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych.

§ 11.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu materiałów z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu robót 
do uporządkowania terenu.

- Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót oraz w związku z wadami technicznymi wykonanych robót. Winien w tym zakresie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

§ 12.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

- Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 13.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, każdy na prawach oryginału.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA