SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

Przedszkole Samorządowe Nr 7

27-600 Sandomierz

Ul. Armii Krajowej 5

tel. +48 (15) 832-47-62

fax +48 (15) 832-47-62

www.sandomierz.pl/przed7

e-mail: przed7@um.sandomierz.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Roboty remontowe w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Sandomierzu 
przy ul. Armii Krajowej 5 (remont bloku żywieniowego z wymianą instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej, remont placu przed budynkiem).

ZATWIERDZIŁ:

Sandomierz, dn.10 maja 2010 r

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I   INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

- Formularz oferty (zał. nr 1 do SIWZ).

- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy- Pzp (zał. nr 2 do SIWZ).

- Oświadczenie z art.24 ust.1 ustawy Pzp (zał. Nr 3 do SIWZ).

- Wykaz osób które będą realizować zamówienie odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (zał. nr 4 do SIWZ).

- Wykaz robót zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat (zał. Nr 5 do SIWZ).

- Oświadczenie, że osoby które będą realizować zamówienie posiadają wymagane uprawnienia. (zał. nr 6 do SIWZ)

ROZDZIAŁ II    DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ROZDZIAŁ III   WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ  I    INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. ZAMAWIAJĄCY:

nazwa: Przedszkole Samorządowe Nr 7

adres:	27-600 Sandomierz, Armii Krajowej 5

telefon:(+48 15) 832-47-62

fax:	:(+48 15) 832-47-62

NIP:	864-17-64-540

Adres do korespondencji: jw.

Godziny urzędowania: 700-1500 (poniedziałek-piątek)

Strona internetowa: www.sandomierz.pl/przed7

SŁOWNIK:

- Zamawiający– Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Sandomierzu

- SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Ustawa Pzp-ustawa –Prawo zamówień publicznych

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1.1	Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający 
i wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub faxem.

1.2 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

1.3	W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniemywać będzie, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

1.4 Osobami uprawnionymi do porozumienia się z wykonawcami w imieniu zamawiającego są:

- w sprawach procedury przetargowej: Elżbieta Grządkowska - tel. (15) 832-47-62

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Sylwia Żołyniak - tel. (15) 644-01-78

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1 Niniejsze postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) zwaną dalej „ustawą Pzp”

2.2 Postępowanie dot. zamówienia o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 Pzp tj poniżej kwoty 4.845.000 euro.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1

- Remont placu przed budynkiem o powierzchni 144,70m2 w zakresie:

- Demontaż istniejącej nawierzchni.

- Ułożenie nowej nawierzchni z kostki gr. 6cm (szara i kolorowa) na podsypce piaskowo – cementowej wraz z obrzeżami betonowymi i krawężnikami.

- Remont bloku żywieniowego w zakresie:

- Zerwanie okładziny ściennej z płytek.

- Zerwanie istniejących posadzek z płytek podłogowych i lastryka.

- Odbicie tynków ścian.

- Demontaż osprzętu sanitarnego i rurociągów.

- Wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą ( drzwi pełne zamykane na klucz) – 13 szt.

- Wymiana stolarki okiennej wewnętrznej (okna PCV białe z szybą bezpieczną– okna podawcze) – 2 szt.

- Montaż rurociągów instalacji wod.-kan.( piony kanalizacyjne, podejścia do umywalek, zlewozmywaków, basenów, rurociągi ciepłej i zimnej wody).

- Uzupełnienie tynków ścian.

- Obudowa pionów kanalizacyjnych i wodnych płytami gipsowo –kartonowymi – 14,68 m2

- Wyłożenie ścian płytkami gat. 1 (kolory jasne, pastelowe) – 175,2 m2

- Ułożenie płytek gres antypoślizgowych (R10) na posadzce gat. 1 ( kolor dopasowany do koloru płytek ściennych) z cokolikiem ( płytka cokołowa wyoblona) – 75,90 m2

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi i olejnymi (kolory jasne) – 184,72m2

- Montaż osprzętu sanitarnego (umywalki porcelanowe z syfonem, zlewozmywaki dwukomorowe i jednokomorowe ze stali nierdzewnej na nogach, baseny ze stali nierdzewnej, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe).

- Wymiana opraw oświetleniowych z kloszem (hermetyczne).

- Wymiana przełączników (hermetyczne).

- Wymiana instalacji elektrycznej.

- Malowanie grzejników i rur co.

Opis przedmiotu zamówienia określa Opis techniczny i rysunki budowlane oraz  Specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót zawierająca zbiory wymagań 
w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót.

Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w przedmiarze robót, stanowiącym materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia wyceny.

W trakcie realizacji robót  należy ponadto stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich , o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.

Wykonawca zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  z  terenem  wskazanym  w  SIWZ, 
na którym będą  prowadzone prace oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą  być konieczne do przygotowania oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. W tym celu wskazane jest aby wykonawca     ubezpieczył    prowadzoną    robotę budowlaną   od   odpowiedzialności   cywilnej i zabezpieczył plac budowy.

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna (opis techniczny i rysunki budowlane przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót) stanowiąca ROZDZIAŁ II SIWZ.

W/w roboty budowlane dotyczą następujących kodów CPV:

- 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- 45432000-4 – Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

- 45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

- 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania

- 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

- 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

- 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

- 45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:

rozpoczęcie – po przekazaniu placu budowy, które nastąpi  nie wcześniej niż    28.06.2010 r.

zakończenie - 26.08.2010 r.

5.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

5.1	W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy-Pzp dotyczące:

-	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać

- posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia:

zamawiający uzna, iż wykonawca spełnił powyższy warunek, jeśli udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej 
na wykonaniu robót wykończeniowych: roboty tynkarskie, malarskie, okładzinowe, montaż stolarki okiennej, drzwiowej o wartości nie mniejszej 
niż 100.000,00 zł brutto

-	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia:

zamawiający w zakresie potencjału technicznego nie precyzuje żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać

W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia, zamawiający uzna, 
iż wykonawca spełnił powyższy warunek, jeśli przedstawi w ofercie osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone- kierownicy robót winni posiadać uprawnienia 
do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia tj. kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej i instalacji sanitarnych oraz posiadać aktualny wpis do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

-	sytuacji ekonomicznej i finansowej

zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać

5.2	W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach 
o których mowa w art.24 ust.1 ustawy- Pzp.

5.3	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 
 z warunków określonych w pkt 5.1 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy Ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt 5.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

5.4 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych i innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

5.5	Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższe warunki jeżeli załączy do oferty wymienione w pkt.6 SIWZ dokumenty i oświadczenia zgodne z wymogami SIWZ (pkt.5).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostania dokonana wg formuły „spełnia-bądź nie spełnia”.

5.6	Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia roboty licząc od dnia odbioru końcowego.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22. ust. 1 ustawy Pzp oraz w pkt.5 SIWZ– wg wzoru na zał. Nr 2 do SIWZ.

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę w/w warunków do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

a)	wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego zał. Nr 4 do SIWZ.

b)	oświadczenie, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - według załącznika Nr 6 SIWZ.

c) 	wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonali - 
co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie robót wykończeniowych: roboty tynkarskie, malarskie, okładzinowe, montaż stolarki okiennej, drzwiowej, o wartości co najmniej 100.000.00 PLN brutto wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że powyższa robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona- 
zał. nr 5 do SIWZ

d)	w przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnienie powyższych warunków polega 
na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia.

6.2.W celu wykazania. braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ust. Pzp. należy dołączyć do oferty n/w dokumenty:

a) 	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,- wg wzoru stanowiącego zał. Nr 3 
do SIWZ.

b) 	aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d)  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 
iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

6.3	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.2-b, c, d, składa dokument lub dokumenty potwierdzającej odpowiednio, iż :

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

Dokumenty o których mowa w pkt 6.3 ppkt.a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m- cy przed upływem terminu składania ofert, zaś dokument o których mowa 
w pkt 6.3 b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania  ofert.

6.4 Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Data wystawienia takiego dokumentu winna odpowiadać datom dokumentów wymienionych pkt.6.3.

6.5	Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę.

6.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
|oraz w przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów dot. odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

6.7	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.8	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu 
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

  - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dot. udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszcza na stronie internetowej, na której SIWZ była udostępniona.

  - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na swojej stronie internetowej, na której specyfikacja jest udostępniona.

  - Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówienie jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej na której SIWZ jest udostępniona.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjasnienia treści SIWZ.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Ustala się, iż wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- WADIUM

  - Wadium- nie jest wymagane.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Składana oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 
do niniejszej SIWZ.

  - Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia w formie elektronicznej lub faxem.

  - Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą 
i czytelną techniką.

Każdy dokument składający się na ofertę sporządzoną w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert- lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania wykonawcy.

  - Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, 
to pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana 
lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp., powinny być parafowane przez wykonawcę.

  - W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty kserokopię dokumentu, winna być ona poświadczona „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenie winno zawierać sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, pieczątkę imienną osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania oraz podpis lub parafę, zaś w przypadku braku imiennej pieczątki, czytelny podpis zawierający imię i nazwisko.

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

  - Jeżeli ofertę złożono po terminie, zamawiający niezwłocznie zwraca ją wykonawcy.

  - W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art.11ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r Nr 153 poz.1503)”- zaleca się by były one trwałe 
i oddzielnie spięte. Zgodnie z powyższym przepisem przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

  - Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
Na formularzu oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10.14Oferta winna być złożona w zaklejonym lub zszytym, nienaruszonym opakowaniu adresowanym na zamawiającego, opatrzonym:

a) nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonu i faxu wykonawcy (pieczęć), 
b) napisem „Oferta na przetarg nieograniczony pn.: „Roboty remontowe w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Sandomierzu przy ul. Armii Krajowej 5” (remont bloku żywieniowego z wymianą instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej, remont placu przed budynkiem) z dopiskiem  „Nie otwierać przed dniem 27.05.2010r. godz. 1030”

- OFERTA SKŁADANA PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, po ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji- wystawione zgodnie 
z wymogami ustawowymi podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów winno być dołączone do oferty.

  - Wszelka korespondencja, ewentualne zawarcie umowy oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.

  - Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika- zasada ta nie dotyczy poświadczenia za zgodność oryginałem.

  - Potencjał kadrowy, doświadczenie wykonawców - musi w sumie spełniać wymagane warunki.

  - Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winien złożyć dokumenty wymienione w pkt.6.2 ppkt.a,b,c,d

- OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

  - Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.

  - Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny-100%.

  - W zakresie powyższego kryterium oferta może uzyskać max. 10 pkt.

  - Ocena punktowa kryterium „cena” dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Zamawiający przyporządkowuje najkorzystniejszej wartości (najniższa cena) maksymalną ilość punktów zgodnie z przyjętą skalą punktową tj. 10. Każdej następnej wartości zamawiający przyporządkowuje ilość punktów proporcjonalnie mniejszą stosując wzór:

wartość najniższa x 10 x waga % kryterium

X =    -------------------------------------------------------

wartość badana

Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

  - Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej

ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samie cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ

13.1 Cena ofertowa  brutto  winna  obejmować  koszty  wykonania   całości  prac,  czynności i innych kosztów  koniecznych do wykonania zamówienia  ( wszelkie   prace  pomocnicze i   towarzyszące,   które  są   konieczne  do  prawidłowego  wykonania  robót   ujętych  w  przedmiarze robót, w tym prace wynikające ze specyfikacji technicznej oraz wszelkie inne roboty, prace, badania, czynności obowiązki i wymogi wynikające  
z niniejszej specyfikacji, umowy, specyfikacji technicznej, przedmiaru robót, opisu technicznego i rysunków budowlanych).

13.2 W ofercie należy podać ceny cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc 
po  przecinku.

13.3 Wykonawca cenę określi  na podstawie kosztorysu ofertowego, który należy opracować metodą kalkulacji uproszczonej.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opisu technicznego i rysunków budowlanych, własnej wiedzy i doświadczenia co do przedmiotu zamówienia  oraz zakresu wymaganych prac i warunków ich wykonania.

Wskazanym jest by kosztorys ofertowy został sporządzony wg niżej wymienionych zasad:

- pozycje kosztorysu winny zawierać cenę jednostkową pozycji,

- cena jednostkowa pozycji kosztorysowej musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji, w tym koszty: bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu 
i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zyski oraz inne wymagane właściwymi przepisami,

- cena jednostkowa nie uwzględnia podatku od towarów  i usług VAT ,

- wartość pozycji kosztorysowej powinna być równa iloczynowi obmiaru i ceny jednostkowej,

- ceny jednostkowe robót Wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub danych rynkowych w odniesieniu do określonych jednostek przedmiarowych i zakresu robót opisanego w przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

- wszystkie wartości pozycji kosztorysowych, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym ceny będą stałe i będą obowiązywać w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.

13.4 Cenę oferty stanowić będzie suma wartości wszystkich elementów zamówienia netto bez podatku VAT minus ewentualne upusty plus kwota podatku VAT (22%).

13.5 Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nastąpi w PLN.

13.6 W ofercie Wykonawca winien umieścić wysokość nośników cenowych: robocizny,  kosztów pośrednich, zysku oraz podać w oparciu o jakie cenniki została wyceniona wartość pracy sprzętu i robocizny.

Uwaga: Wykonawca winien załączyć do oferty kosztorys ofertowy.

14.   MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie oznaczonej jak w ppkt. 10.14 niniejszej SIWZ w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Sandomierzu ul. Armii Krajowej 5 (pokój nauczycielski) do dnia 27.05.2010r. do godz. 1000

14.1	Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Sandomierzu ul. Armii Krajowej 5 (pokój nauczycielski), 
w dniu 27.05.2010r. o godz. 1030

14.2	Otwarcie ofert jest jawne.

14.3	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.4	Po otwarciu oferty przewodniczący Komisji Przetargowej odczyta nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, cenę oferty oraz termin wykonania zamówienia oraz gwarancję.

14.5	W przypadku, gdy wykonawca nie uczestniczy w otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje z ppkt.14.3 i 14.4

14.6	W trakcie dokonywania badania i oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert 
z zastrzeżeniem, że nie zostanie dokonana jakakolwiek zmiana w treści oferty 
oraz niedopuszczalne będzie prowadzenie negocjacji między zamawiającym 
a wykonawcą.

14.7	Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14.8	Warunki unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli:

- nie złożona zostanie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba 
że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

- złożono oferty dodatkowe o takiej samej cenie (w przypadku określonym 
w ppkt.12.6 niniejszej SIWZ),

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

14.9		Warunki odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą -prawo zam. publ.

  - jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w przetargu

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził 
się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
          DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

### 15.1	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

### a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w jedynym kryterium „ceny”.

### b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

### c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne ,

d) terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

### 15.2	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty również na stronie internetowej zamawiającego 
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP UM Sandomierz http://bip.um.sandomierz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

15.3	Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, 
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy-Pzp.

## 16.	WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1	Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wys. 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

16.2	Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umowy

16.3	Zabezpieczenie należytego wykonania może być wnoszone w n/w formach:

- pieniądzu

-	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- poręczeniach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275.)

16.4	W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu należy je wpłacić przelewem 
na rachunek bankowy nr konta 28 9429 0004 2001 0001 9028 0001

Zabezpieczenie w pozostałych formach należy złożyć w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Sandomierzu ul. Armii Krajowej 5 (pokój nauczycielski).

Kserokopię wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy załączyć do umowy.

16.5	Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z tym iż 30% zabezpieczenia pozostawia się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

17.1	Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym rozdział III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

17.2.Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

18.1 W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy dot. ochrony prawnej zawarte w Dziale VI, art.179 – art.198 ustawy- Prawo zamówień publicznych ustawy Pzp.

18.2	W przypadku przedmiotowego postępowania wykonawcy przysługuje prawo do:

18.2.1 odwołania wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego

18.2.2 skargi do sądu.

19. 	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

19.1	Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19.2	Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19.3	Informację o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy-Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

19.4	Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeśli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

19.5	Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Nie dotyczy

19.6	Informacja dot. walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w PLN, 
nie dopuszcza się prowadzenia w/w rozliczeń w walutach obcych.

19.7	Postanowienia dot. aukcji elektronicznej.

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

19.8	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje 
ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

19.9	Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Wykonawca w zał. Nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy)- określi części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.

19.10 Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Nie występują w niniejszym zamówieniu.