(projekt)

UMOWA

o roboty budowlane nr ……………………………

Zawarta w dniu ………………..2017r. pomiędzy „Zamawiającym” – Gminą Sandomierz
o statusie miejskim w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3, reprezentowaną przez :

Pana Marka Bronkowskiego  – Burmistrza Miasta Sandomierza

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………zwanym dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pn.:                     „Budowa i modernizacja placów zabaw w Sandomierzu”, składające się z następujących zadań:

Zadanie 1 - Budowa placu zabaw przy ul.Wielowiejskiej,Wałowej i Sieleckiej

w Sandomierzu

Zadanie 2 - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu

Ogólny zakres prac dla zadania 1 obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej wylewanej

- wykonanie nawierzchni trawiastej z trawy wysiewanej

- wykonanie chodnika

- dostawę i montaż urządzeń zabawowych

- dostawę i montaż elementów małej architektury

- zagospodarowanie działki placu zabaw - nasadzenia drzew i krzewów

Ogólny zakres prac dla zadania 2 obejmuje:

- demontaż i utylizację istniejącej nawierzchni placu zabaw z płyt elastycznych

- wyrównanie, zagęszczenie  i ewentualne uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa pod

nawierzchnię wylewaną poliuretanową

- wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej wylewanej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt oraz specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierająca zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

3. W ramach przedmiotu zamówienia należy:

-	wykonać również wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania zadania ,

-  uwzględnić roboty montażowe urządzeń zabawowych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego,                                                                                                                                      - poinformować Zamawiającego o gotowości terenu placu zabaw (zadanie 1) do montażu urządzeń zabawowych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego. Informację o gotowości terenu do przeprowadzenia montażu należy przekazać Zamawiającemu z wyprzedzeniem  min.3.tygodniowym. Montaż urządzeń zakupionych przez Zamawiającego, prowadzony będzie przez dostawcę ww. urządzeń zabawowych.

-	 wykonać również wszelkie inne prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi

wynikające  z umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji.

4. W sprawach nieuregulowanych należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm  oraz norm europejskich , o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów Prawa budowlanego.

5. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z miejscem w którym będzie realizowane zadanie.

6.  Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł w cenie ryczałtowej.

§ 2

1. Termin zakończenia robót ustala się na : ………………………………………

2. Wykonawca w terminie określonym w ust. 1 zakończy wszelkie roboty i czynności objęte umową oraz pisemnie zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

§ 3

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy :

Pan(i)  ..................................................................................zam.  w..........................................

Posiadający(a)  uprawnienia budowlane nr........................... wydane przez .............................

w dniu ..............

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się  w szczególności do:

a.		wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją i uzgodnieniami dokonanymi                       w trakcie realizacji umowy, zaleceniami Zamawiającego, obowiązującymi normami                      i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym                       i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakości robót określonych w dokumentacji, nie niższych niż zadeklarowane w ofercie. Zmiany określonych w dokumentacji standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego,

b.		zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami                                  i dokumentacją oraz zapewnienia należytego porządku na terenie prowadzonych robót                    i w jego otoczeniu,

c.	 prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji robót,

d.	 dostarczenia Zamawiającemu  świadectw dopuszczenia do obrotu  i powszechnego stosowania  materiałów i urządzeń, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

e.	sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za :

a.  zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy,

b. szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami , w tym przepisami BHP , organizacji ruchu.

3. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych                         i innych powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca  zobowiązuje się  naprawiać na koszt  własny.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie prowadzonych robót i w jego bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ.

5. Wykonawca przedstawia polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż ponosi odpowiedzialność za:

a. uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę na terenie prowadzonych robót oraz terenie sąsiadującym,

b. szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót, a w szczególności za wykonywanie niezgodnie z obowiązującymi przepisami , w tym przepisami BHP,

c. szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach – obiektach na skutek zdarzeń losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca  zobowiązuje się  naprawiać na koszt własny.

§ 5

1. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój  koszt:

a. kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, a w szczególności kierownika budowy;

b. w razie potrzeby organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót;

c.	gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu prowadzenia robót;

d.	wykonanie zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót  w okresie realizacji umowy, aż do dnia przekazania wykonanych robót Zamawiającemu;

e. organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami;

f. 	pracę sprzętu budowlano-montażowego i środków transportu;

g. dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających z projektu                        i zakresu prac;

h. właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę;

i. zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie;

j. prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia.

2. W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu prowadzenia robót.

3. Wykonawca zabezpieczy należycie miejsce prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przed dostępem osób niepowołanych.

4. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony

w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy.

5. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymać teren robót w ten sposób, aby nie  powstawały  przeszkody  komunikacyjne.

§ 6

- Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności                      w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z poen. zm.):

- roboty montażowe polegające na montażu urządzeń zabawowych

- roboty polegające na wykonaniu nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na placu zabaw.

- Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę                            z zastrzeżeniem ust. 8.

- Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w ust. 1 ze wskazaniem ilu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykonuje czynności określone w ust. 1. Czynność ta zostanie powtórzona i w razie konieczności oświadczenie zostanie uaktualnione                 w dniu przekazania placu budowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników, o których mowa               w ust. 1 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W tym celu Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 3 lub 4, w terminie tam wskazanym, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej                    w §13 ust. 1 pkt a.

- W przypadku dwukrotnego niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w ust. 3 lub 4, Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących czynności określone w ust. 1, Wykonawca każdorazowo przekazuje Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie, o którym mowa w ust. 3.

§ 7

1. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu  zamówienia zostało określone na kwotę

w łącznej wysokości :

Kwota ryczałtowa brutto : …………………………………………….

/słownie/ : ……………………………………………………………………….

w tym podatek VAT  kwota ……………………………………………

Kwota ryczałtowa netto : ………………………………………………

w tym:

- za wykonanie zadania 1 pn.: Budowa placu zabaw przy ul.Wielowiejskiej,Wałowej i

Sieleckiej w Sandomierzu

Kwota ryczałtowa brutto : …………………………………………….

/słownie/ : ……………………………………………………………………….

w tym podatek VAT  kwota ……………………………………………

Kwota ryczałtowa netto : ………………………………………………

- za wykonanie zadania 2 pn.: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej

Nr 2 w Sandomierzu

Kwota ryczałtowa brutto : …………………………………………….

/słownie/ : ……………………………………………………………………….

w tym podatek VAT  kwota ……………………………………………

Kwota ryczałtowa netto : ………………………………………………,

zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik do umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianie.

2. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi konieczność wykonania niemożliwych wcześniej do przewidzenia robót dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym, a z przyczyn technicznych czy gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od podstawowego wymagałoby niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówień dodatkowych, wówczas Wykonawca jest zobowiązany wykonać te roboty w oparciu o protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego.

Dodatkowe roboty będą wykonywane na takich samych zasadach jak określone w niniejszej

umowie, a sposób określenia wynagrodzenia za ich wykonanie jest następujący:

a)  Jeśli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi robót pozycji w kosztorysie ofertowym,

Wykonawca do ich obliczenia, posłuży się ceną jednostkową zawartą w kosztorysie

ofertowym Wykonawcy.

b)  Jeżeli roboty nie są ujęte w żadnej z pozycji kosztorysu ofertowego, Wykonawca, na

żądanie Inspektora Nadzoru, przedstawi ofertę cenową na te roboty w formie kosztorysu

szczegółowego, określając ich wartość wg wskaźników narzutów kosztów zakupu, kosztów

pośrednich, zysku oraz stawek robocizny w wysokościach przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Natomiast ceny materiałów, pracy i najmu sprzętu zostaną przyjęte w wysokościach nieprzekraczających średnich notowań krajowych, a publikowanych                   w wydawnictwie „Orgbud Serwis“ za poprzedni kwartał. Kosztorys sporządzony zostanie

metodą szczegółową w oparciu o nakłady rzeczowe określone w odpowiednim KNR,                           a w przypadku robót dla których nie określono nakładów w KNR, według innych ogólnie

stosowanych katalogów lub kalkulacji własnych. W przypadku, gdy w wydawnictwach

„Orgbud Serwis” nie wystąpią ceny użytych materiałów, ich rozliczenie nastąpi według cen

zakupu na podstawie przedłożonych faktur. W przypadku użycia sprzętu, dla którego cena

nie jest publikowana w cennikach „Orgbud Serwis”, cena będzie ustalona na podstawie ceny

sprzętu o zbliżonych parametrach.

3. Źródła finansowania zadań:

- budżet miasta (dział 900 rozdział 90095 § 6050),

- budżet miasta (dział 801 rozdział 80101 § 6050).

§ 8

1. Materiały przewidziane do wbudowania w ramach prowadzonych robót powinny odpowiadać

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym

w ustawie –  Prawo budowlane.

2. Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru  wszelkich dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych ( jeżeli są wymagane), itp. Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację inspektora nadzoru i Zamawiającego.

§ 9

Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich paragrafach umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- odkrycia robót, jeżeli przed ich zakryciem nie poinformował inspektora nadzoru o terminie dokonania odbioru; następnie przywrócenia robót do stanu poprzedniego,

- w wypadku uszkodzenia lub zniszczenia robót lub ich części w toku realizacji, naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 10

1. W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu. W tym przypadku Wykonawca – po dokonaniu wpisu o wykonaniu robót w Dzienniku Budowy – powiadamia Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robót                  i potwierdza ich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.

2. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany będzie jego odbiór.

Wykonawca zobowiązany jest do :

a. skompletowania pełnej dokumentacji odbiorowej  ( certyfikatów, świadectw zgodności,  atestów, dokumentów gwarancyjnych, itp.),

b. stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, że zakończył wszystkie roboty będące

przedmiotem umowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona

przez  inspektora nadzoru,

c. zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do

odbioru.

3.  Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru zadania inwestycyjnego w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostaną

stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:

a. w przypadku wad nadających się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad i odmówi odbioru do czasu usunięcia tych wad;

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem

– może odstąpić od umowy lub żądać  wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie  umownym odpowiada Wykonawca.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania    zawiadomienia Zamawiającego  o zauważonych wadach w dokumentacji.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi i gwarancji.

§ 11

Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich paragrafach umowy Zamawiający przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

- przekazanie Wykonawcy terenu wykonywania robót budowlanych,

- uzyskanie i dostarczenie Wykonawcy dokumentacji,

- wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy, udostępnienie dziennika budowy ,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- przeprowadzanie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- dokonanie odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy,

- przejęcie od Wykonawcy dokumentacji odbiorowej.

§ 12

1. Zlecanie robót podwykonawcom

a. Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom całości robót objętych przedmiotem

zamówienia.

b. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części robót wymienionych w ofercie Wykonawcy.

c. W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych umową, musi on uzyskać

zgodę Zamawiającego na wybranych podwykonawców.

d. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę pisemnej

umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej        wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu

lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

e. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części robót nie zmienia zobowiązań

Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest

odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub

zaniedbania jego własnych pracowników.

f. Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia z Zamawiającym

przedstawić mu pisemne oświadczenia podwykonawców, że wszelkie ich roszczenia zostały

zaspokojone. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający może odmówić płatności do czasu wyjaśnienia.

- Podwykonawcy muszą spełniać warunki opisane w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie

sprzeczna z treścią niniejszej umowy.

§ 13

1. Strony postanawiają że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary

umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia                          w wysokości 0,2%  ustalonego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji                  i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %

wynagrodzenia brutto,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu we wskazanym terminie dokumentów o których mowa w  §6 ust. 3 lub 4 w wysokości 3% ustalonego wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego                      w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość

zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraża zgodę by naliczone kary umowne były potrącane z należności za wykonane roboty.

§ 14

1.  Rozliczenie za wykonane roboty z uwzględnieniem § 12 pkt. 1 lit. f, nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.

2.  Ustala się termin zapłaty faktury końcowej do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu

prawidłowo sporządzonej faktury.

§ 15

  - Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem niniejszej umowy. Warunki udzielonej gwarancji określa karta gwarancyjna stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.

  - Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi ………… miesięcy , licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek

powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminach określonych w §5 Karty gwarancyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

§ 16

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę w wysokości …………………………………………….zł.

( słownie): ……………………………………………………………………………………….

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ……………………..

Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:

a. 70% wartości zabezpieczenia – na zabezpieczenie należytego wykonania umowy

b. 30% wartości zabezpieczenia – na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

Część zabezpieczenia gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 17

Zamawiający dopuszcza zmianę  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:

- Zmiany terminu realizacji umowy w szczególności, gdy:

- zmiana terminu realizacji umowy będzie nastepstwem działania organów administracji,

- wystąpi siła wyższa, mająca istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- pojawiły sie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych,

- dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało sie niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego.

W ww. przypadkach termin może być przedłużony o okres umożliwiający realizację przedmiotu umowy Wykonawcy ze względu na ww. okoliczności.

- Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli Zamawiający uprawdopodobni, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji części przedmiotu umowy oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Strony. Zmiana wynagrodzenia będzie obliczona w oparciu o iloczyn ilości robót niewykonanych            i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie przedłożonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.

- Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz za zgodą Zamawiającego może zmienić Podwykonawcę, powierzyć wykonanie lub zmienić część zakresu wykonywania umowy Podwykonawcy.

- Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy za wyjątkiem sukcesji generalnej, w tym dziedziczenia prawa w spółkach prawa handlowego.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie,                   w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18

Strony postanawiają , że niezależnie od regulacji przewidzianej w art. 635 i art. 636 § 1 Kodeksu cywilnego przysługuje im prawo odstąpienia w następujących wypadkach:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

a. zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy,

b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c. Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez  okres trzech tygodni,

d. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego

e. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

f.  w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.               W tym przypadku Wykonawca może żądać  jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, ustalonego na podstawie kosztorysu powykonawczego                            z zastosowaniem nośników i bazy cenowej z oferty wykonawcy.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

2. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy  udziale Zamawiającego sporządzi protokół

inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki

szczegółowe:

a. zabezpiecza przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która

spowodowała odstąpienie od umowy,

b. wzywa Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie  od umowy nastąpiło z przyczyn , za które Wykonawca

nie odpowiada.

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn , za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający

przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

a. dokonania odbioru robót, o których mowa w ust. 2 lit. b oraz zapłaty  za nie wynagrodzenia,

b. przejęcia terenu budowy.

4.  W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, wykonane roboty oraz materiały

i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność  i pozostaną w jego

dyspozycji.

5.  Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od umowy, rozliczenie finansowe nastąpi zgodnie z w/w

zasadami oraz sporządzonym przez Wykonawcę kosztorysem powykonawczym                                  z zastosowaniem nośników i  bazy cenowej  z oferty Wykonawcy.

§ 19

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 21

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

§ 22

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

- Karta gwarancyjna.

- Oferta Wykonawcy.

§ 23

Umowę sporządzono w 4-ch egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA: