Wzór

UMOWA

o roboty budowlane NR ……………….

W dniu ……………….. pomiędzy Gminą Sandomierz o statusie miejskim zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje :

Burmistrz Sandomierza -  Jerzy Borowski

a

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez :

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego uzupełniającego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu“

2. Przedmiotem umowy jest budowa boiska wielofunkcyjnego uzupełniającego  przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:

-   wykonanie wielofunkcyjnego boiska do gier 15 x 28m wraz z podbudową, drenażem,urządzeniami sportowymi montowanymi w jego obrębie oraz ogrodzeniem,

-   wykonanie bieżni 3 torowej dla dystansu 40m,

-   wykonanie zeskoczni do skoku w dal,

-   wykonanie placu rekreacyjno-sportowego dla dzieci,

-   wykonanie placu przed budynkiem szkoły,

-   wykonanie przełożenia odcinka przyłącza wodociągowego,

-   wykonanie oświetlenia boiska.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa  oraz specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

3. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać również:

-	wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania  robót ,

-	wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej).

4. W sprawach nieuregulowanych w podanych w ust.3 dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm  oraz norm europejskich , o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.

5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące:

a. uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,

b. możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

c. możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę, itp.,

d. stanu dróg dojazdowych,

e. innych danych potrzebnych do wykonania robót.

6.  Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł w cenie ryczałtowej.

§ 2

1. Termin realizacji robót – do dnia 23 sierpnia 2010r.

2. Roboty realizowane będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym

załącznikiem do umowy.

§ 3

1. Odpowiedzialnymi za nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego będzie  inspektor nadzoru w branży budowlanej :

Pan...............................................................................zam.  w...................................................

posiadający uprawnienia budowlane nr............... wydane przez ................................................

w dniu .........................................................................................................................................

Będzie on równocześnie koordynatorem czynności pozostałych inspektorów nadzoru na

budowie.

§ 4

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy :

Pan ..................................................................................zam.  w................................................

posiadający uprawnienia budowlane nr............... wydane przez ................................................

w dniu ........................................................................................................................................

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się  w szczególności do:

a.		wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakości robót określonych w dokumentacji projektowej, nie niższych niż zadeklarowane w ofercie. Zmiany określonych w dokumentacji projektowej standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego,

b.		zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej otoczeniu,

c.	 prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji robót,

d.	 przygotowania dokumentacji powykonawczej.

e.	 dostarczenia Zamawiającemu  świadectw dopuszczenia do obrotu  i powszechnego stosowania  materiałów i urządzeń, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

f.	sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie celem przedłożenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru  Budowlanego w Sandomierzu przed przystąpieniem do robót,

g.    uzyskania w imieniu Zamawiającego, na koszt własny, protokołów odbioru niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania,

h.  zamontowania na własny koszt liczników zużycia wody i energii elektrycznej w sposób uzgodniony z odpowiednimi instytucjami oraz ponoszenia kosztów tych mediów w okresie realizacji robót.

2. Wykonawca dostarczy 1 próbkę nawierzchni poliuretanowej przewidzianej do zastosowania

na boisko wielofunkcyjne oraz 1 próbkę nawierzchni poliuretanowej na

bieżnię ( próbki-wycinki o wym.20x20cm), zaoferowanych w przetargu (zgodnych z

kartami technicznymi oferowanych nawierzchni potwierdzonych przez ich producentów) –

Uwaga!!! zapis ten dotyczy  Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa po zakończeniu

procedury o udzielenie  zamówienia publicznego. Obowiązek dostarczenia próbek nie dotyczy

Wykonawców biorących  udział w przedmiotowym postępowaniu.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za :

a. uszkodzenia instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji , których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót ,

b. uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę na terenie sąsiadującym z przekazanym terenem budowy ,

c. zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach , które będą użytkowane po zakończeniu robót a nie są przewidziane do  rozbiórki.

d. szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami , w tym przepisami BHP , organizacji ruchu.

4. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach – obiektach na skutek zdarzeń losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca  zobowiązuje się  naprawiać na koszt  własny.

5. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na własny koszt ubezpieczenia prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy, obejmujące:

-  ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) na sumę ubezpieczenia równą wartości Umowy,

Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu powyższą polisę przed podpisaniem Umowy.

6. Wykonawca wywiezie gruz oraz inne odpady, powstałe w wyniku prowadzonych robót, na wysypisko wskazane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul.Przemysłowa 12 lub inne wskazane przez siebie. W przypadku wywozu odpadów w inne miejsce niż wskazane przez PGKiM Wykonawca będzie postępował zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Dokumenty potwierdzające ilość wytworzonych i przekazanych odpadów na miejsce składowania bądź utylizacji należy przedłożyć Zamawiającemu wraz z innymi dokumentami odbiorowymi.

7. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych  przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ.

§ 6

1. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój  koszt:

a. kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, a w szczególności kierownika budowy, którego objęcie funkcji zgłosi  na piśmie;

b. organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót w tym wykona we własnym zakresie niezbędne do prowadzenia robót urządzenie placu budowy. Po zakończeniu robót w terminie 10 dni Wykonawca dokona likwidacji  placu budowy.

c.	gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru końcowego;

d.	wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, aż do dnia przekazania wykonanych robót Zamawiającemu;

e. organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami;

f. 	pracę sprzętu budowlano-montażowego i środków transportu;

g. dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających z projektu i zakresu prac;

h. właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę;

i. zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne

ich prowadzenie;

j. dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości,

odprowadzenie ścieków, itp.;

k. prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia.

2. W okresie od przekazania terenu  robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice  informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny spełniać wymogi określone przepisami oraz wymogi właściwych służb i inspekcji.

4. Wykonawca zabezpieczy należycie plac budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przed dostępem osób niepowołanych, przede wszystkim dzieci przebywających na terenie szkoły, gdyż roboty prowadzone będą w trakcie roku szkolnego.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy.

5. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony

w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy.

6. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymać teren robót w ten sposób, by nie  powstawały  przeszkody  komunikacyjne.

§ 7

1. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu  zamówienia zostało określone na kwotę

w wysokości :

Kwota ryczałtowa brutto : …………………………………………….

/słownie/ : ……………………………………………………………………….

w tym podatek VAT  kwota ……………………………………………

Kwota ryczałtowa netto : ………………………………………………

zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do umowy.

2. Cena ryczałtowa brutto określona przez Wykonawcę w ofercie wykonania  odpowiada zakresowi

robót wskazanemu w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania wysokość odbioru robót oraz  ustala wysokość należnego wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie robót  wraz wszystkimi kosztami związanymi z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3. Jeżeli  w toku realizacji zamówienia nastąpi konieczność wykonania niemożliwych do przewidzenia w chwili sporządzania dokumentacji projektowej zamówień  dodatkowych, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, a nie objętych zamówieniem podstawowym – Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie o powyższym pisemnie poinformować Zamawiającego przedkładając jednocześnie kosztorys cenowy obejmujący wycenę powyższych zamówień dodatkowych.

4. Kosztorys cenowy na zamówienia dodatkowe winien być sporządzony w oparciu o składniki cenotwórcze oraz ceny materiałów przyjęte w ofercie Wykonawcy.

5. Przystąpienie do wykonania powyższych zamówień jest możliwe jedynie po wyrażeniu pisemnej

zgody przez Zamawiającego, akceptującej sporządzony przez Wykonawcę kosztorys cenowy.

6. Zamawiający udzieli wówczas Wykonawcy zamówienia z wolnej ręki, o ile zaistnieją przesłanki

zawarte w art.67 ust.1 pkt.5 ustawy prawo zamówień publicznych.

7. Brak pisemnej zgody ze strony Zamawiającego na pisemne zgłoszenie i przedstawiony przez Wykonawcę kosztorys, uważa się za nie wyrażenie zgody na zamówienia dodatkowe.

§ 8

1. Materiały przewidziane do wbudowania w ramach prowadzonych robót powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie– Prawo budowlane.

2.Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru wszelkich innych dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych      ( jeżeli są wymagane) itp.

Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

§ 9

Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich paragrafach umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, jeżeli przed ich zakryciem nie poinformował inspektora nadzoru o terminie dokonania odbioru; następnie przywrócenia robót do stanu poprzedniego,

- w wypadku uszkodzenia lub zniszczenia robót lub ich części w toku realizacji, naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

3. Wykonawca dokona przez geodetę uprawnionego, tyczenia  obiektu, poda repery robocze, wykona inwentaryzację geodezyjną wykonanych obiektów  oraz inne prace pomiarowe podane w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Dokumenty geodezyjne, tyczenie i trzy egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze robót. Koszt wykonania w/w prac został ujęty w cenie ryczałtowej.

4. Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy, aż do osiągnięcia stanu poprawnego.

§ 10

1.Wykonawca sporządzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjną dokumentację powykonawczą. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 2 egzemplarzach, natomiast geodezyjną dokumentację powykonawczą  w 3 egzemplarzach po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

2.Zamawiający nie dokona odbioru końcowego do czasu otrzymania od Wykonawcy  wymaganej  dokumentacji powykonawczej.

§ 11

1. W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu. W tym przypadku Wykonawca – po dokonaniu wpisu o wykonaniu robót w Dzienniku Budowy – powiadamia Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektorów nadzoru. Inspektorzy nadzoru dokonują sprawdzenia robót i potwierdzają ich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.

2. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany będzie jego odbiór.

Wykonawca zobowiązany jest do :

a. skompletowania pełnej dokumentacji odbiorowej  (projektów z naniesionymi w trakcie

realizacji zmianami, protokołów prób i odbiorów, certyfikatów, świadectw zgodności,

atestów, itp.),

b. Stwierdzenia, z wpisem do Dziennika Budowy, że zakończył wszystkie roboty będące

przedmiotem umowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez

inspektorów nadzoru,

c. zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do

odbioru.

3.  Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru zadania inwestycyjnego w ciągu 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru o gotowości przedmiotu umowy do odbioru  i daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru.

4.  Zamawiający dokona specjalistycznych badań wykonanych nawierzchni sportowych boisk i

bieżni przed rozpoczęciem odbioru końcowego.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego robót budowlanych zostaną

stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:

a. w przypadku wad nadających się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad i odmówi odbioru do czasu usunięcia tych wad;

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem

– może odstąpić od umowy lub żądać	wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie  umownym odpowiada Wykonawca.

7.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego  o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.

8.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub   podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

§ 12

Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich paragrafach umowy Zamawiający przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

- uzyskanie i dostarczenie Wykonawcy dokumentacji, zezwoleń

i pozwoleń określonych przepisami prawa budowlanego i innych ustaw,

- wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy, udostępnienia dziennika budowy , przekazania dokumentacji projektowej oraz decyzji akceptującej zgłoszenie o zamiarze wykonania robót,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- przeprowadzania odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- dokonania odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy,

po potwierdzeniu przez nadzór inwestorski gotowości przedmiotu umowy do odbiorów,

- przejęcia od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej.

- Zamawiający  przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

§ 13

1. Zlecanie robót podwykonawcom

a. Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom całości robót objętych przedmiotem

zamówienia   .

b. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części robót wymienionych w ofercie Wykonawcy.

c. W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych umową, musi on uzyskać

zgodę Zamawiającego na wybranych podwykonawców.

d. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę pisemnej

umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej        wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu

lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

e. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części robót nie zmienia zobowiązań

Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest

odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub

zaniedbania jego własnych pracowników.

f. Podwykonawcy muszą spełniać warunki opisane w art. 22 ustawy  Prawo zamówień

publicznych.

g. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie

sprzeczna z treścią niniejszej umowy.

§ 14

1.Strony postanawiają że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary

umowne:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a.  za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości

0,2%  ustalonego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad,

c. za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 %

wynagrodzenia brutto.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  w wysokości 10 %

wynagrodzenia umownego za wyjątkiem wystąpienia sytuacji  przedstawionej w art. 145

ustawy prawo zamówień publicznych  .

b. za zwłokę w odbiorze końcowym robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość

zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 15

- Rozliczanie robót nastąpi fakturami częściowymi  na podstawie protokołu częściowego odbioru robót za wykonane w całości elementy robót zgodnie ze złożonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, będącym załącznikiem do umowy.

2.Ustala się termin zapłaty  poszczególnych faktur częściowych na 30 dni od daty doręczenia

Zamawiającemu  prawidłowo sporządzonej faktury.

3.Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wartości zamówienia.

§ 16

  - Wykonawca udziela gwarancji na każdy element będący przedmiotem niniejszej umowy. Warunki udzielonej gwarancji określa karta gwarancyjna stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.

2.  Okres gwarancji na nawierzchnię sportową boiska i bież ni wraz z podbudowami wynosi  60 miesięcy, a na pozostałe elementy   robót wynosi 36 miesięcy i będzie liczony od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy lub od daty usunięcia usterek stwierdzonych na tym odbiorze. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze pogwarancyjnym usterek, okres gwarancyjny  będzie przedłużony do czasu protokolarnego potwierdzenia usunięcia przez Wykonawcę tych usterek.

Okres gwarancji będzie mógł być również odpowiednio wydłużany na zasadach określonych w art. 581 Kodeksu cywilnego .

3.  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek

powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni, jeżeli będzie to

możliwe  technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

4.  Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od

uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

§ 17

    - Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………… w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę w wysokości ……………….zł (słownie): …………………………………………… zł.

2.    Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

30 % wysokości zabezpieczenia pozostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za

wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

3.   W przypadku ewentualnych aneksów do zawartej umowy Wykonawca winien

dostosować wniesione zabezpieczenie do nowych warunków umownych zmieniając jego

wartość i czas obowiązywania.

§ 18

      - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:

- Jeżeli roboty są utrudnione lub opóźnione przez zamawiającego w taki sposób, że wynika z tego konieczność przedłużenia czasu wykonania robót, to:

a/ Wykonawca powiadomi Zamawiającego o okolicznościach i spodziewanych następstwach opóźnień lub utrudnień,

b/ czas na ukończenie robót będzie odpowiednio przedłużony przez Zamawiającego.

- Jeżeli wystąpią okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada, a które uniemożliwiają odpowiednie i zgodne z prawem wykonanie całości lub części robót zgodnie z umową, Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego. Jeżeli w tych okolicznościach zajdzie konieczność zawieszenia pewnych robót to czas na ich ukończenie zostanie odpowiednio przedłużony, aż do chwili  kiedy okoliczności ustaną. Jeżeli tempo wykonania pewnych robót będzie musiało ulec zahamowaniu, to czas na ich ukończenie zostanie przedłużony                       w stopniu, w jakim okoliczności to uzasadniają.

2.  Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust.1 podlega unieważnieniu.

§ 19

Strony postanawiają , że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w przypadkach zawartych            w tytule XV KC (art.635, 636 §1,637 §1i2 ) oraz w następujących wypadkach:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

a. zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy,

b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c. Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez  okres trzech tygodni,

d. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego

e. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

2. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:

a. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy  udziale Zamawiającego sporządzi protokół

inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki

szczegółowe:

a. zabezpiecza przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która

spowodowała odstąpienie od umowy,

b. sporządza wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli

odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający,

c. wzywa Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie  od umowy nastąpiło z przyczyn , za które Wykonawca

nie odpowiada.

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn , za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający

przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

a. dokonania odbioru robót, o których mowa w ust.4 lit.c oraz zapłaty  za nie wynagrodzenia

b. przejęcia terenu budowy.

6.  W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materiały

i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność  i pozostaną w jego

dyspozycji.

7.  Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od umowy, rozliczenie finansowe nastąpi zgodnie z w/w

zasadami oraz sporządzonym przez Wykonawcę kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem bazy cenowej  z daty złożenia oferty. Dla odniesienia do ceny ofertowej Wykonawca sporządzi ponadto kosztorys ofertowy dla całości robót  objętych przedmiotem zamówienia. Sporządzony kosztorys powykonawczy zostanie skorygowany współczynnikiem wynikającym z ilorazu ceny ofertowej do kwoty kosztorysowej za całość zadania.

§ 20

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 21

W razie zaistnienia okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy  Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane .

§ 23

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

§ 24

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

1. Karta gwarancyjna

2. Oferta Wykonawcy

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót

§ 25

Umowę sporządzono w 2-ch egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy nr ……………………………………………………….

KARTA GWARANCYJNA

(Gwarancja jakości)

GWARANTEM jest

zwany dalej Gwarantem.

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Gmina Miejska Sandomierz, zwana dalej Zamawiającym

§ 1

Przedmiot i termin gwarancji

- Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.„Budowa boiska wielofunkcyjnego uzupełniającego przy Szkole Podstawowej Nr 4          w Sandomierzu”.

- Gwarant oświadcza, że odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez swoich podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2

- Termin udzielonej przez Gwaranta gwarancji na nawierzchnię sportową boiska i bieżni wraz

z podbudowami wynosi 60 miesięcy, a na pozostałe elementy robót wynosi 36 miesięcy i będzie liczony od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót, objętych umową o której mowa w § 1 ust. 1 lub od daty usunięcia usterek stwierdzonych na tym odbiorze. W przypadku stwierdzenia podczas przeglądów gwarancyjnych usterek, okres gwarancyjny będzie przedłużony do czasu protokolarnego potwierdzenia usunięcia przez Gwaranta tych usterek. Okres gwarancji będzie mógł być również odpowiednio wydłużany na zasadach określonych w art. 581 Kodeksu cywilnego .

Gwarant jest obowiązany do usunięcia wady  lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeśli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji (ust.3).

§ 2

Obowiązki i uprawnienia stron

  - W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do:

- żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy we wskazanym terminie 14 dni, jeśli będzie to możliwe technicznie lub innym realnym terminie uzgodnionym przez strony (§ 16 ust.4 umowy), a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

- wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;

- żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści) jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad.

- żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d).

  - W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do:

- terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad;

- zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c);

- zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d);

- zapłaty odszkodowania, o której mowa w ust. 1 lit. e);

  - Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.

§ 3

Przeglądy gwarancyjne

- Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w 12, 24, 36 i 60 miesiącu obowiązywania niniejszej gwarancji.                                                                                                                                Nie później niż na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania gwarancji,

Wykonawca obowiązany jest z udziałem Użytkownika oraz Zamawiającego przeprowadzić na własny koszt szczegółowy przegląd gwarancyjny obejmujący całość zamówienia.

- Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający  zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym  wyprzedzeniem.

- W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

- Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§ 4

Wezwanie do usunięcia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

- zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1 karty gwarancyjnej

- awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2 karty gwarancyjnej.

§ 5

Tryby usuwania wad

- Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (§ 3 ust.5). Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 14 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły)- chyba, że usunięcie wad w tym terminie będzie niemożliwe z przyczyn, które nie leżą po stronie Gwaranta, w takim przypadku usuniecie wady nastąpi w realnym terminie uzgodnionym przez strony.

- W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant zobowiązany jest:

- przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego,

- usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny) - chyba, że usunięcie wad w tym terminie będzie niemożliwe z przyczyn, które nie leżą po stronie Gwaranta. W takim przypadku Gwarant obowiązany jest usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie.

- Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad. Zamawiający zobowiązany jest wziąć udział w odbiorze, który nastąpi                w terminie 2 dni od wezwania przez Gwaranta.

Wady nieusunięte w terminie Zamawiający może usunąć na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 6

Komunikacja

      - Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

      - Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść telefaksu zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu listu potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub e-mail będzie uważana za datę otrzymania pisma.

      - Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:

…………………………………………………………………………………………………..

      - Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego  należy wysyłać na adres:

Gmina miejska Sandomierz Pl.Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

      - O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

§ 7

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginału, po dwa dla każdej ze stron.