SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Sandomierz o statusie miejskim

27-600 Sandomierz

Pl. Poniatowskiego 3

tel. +48 (0-15) 644-01-00

fax +48 (0-15) 644-01-01

www.um.sandomierz.pl

e-mail: um@um.sandomierz.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Budowa boiska wielofunkcyjnego uzupełniającego  przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu

ZATWIERDZIŁ:

Sandomierz, dn.26 marca 2010 r

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I   INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

- Formularz oferty (zał. nr 1 do SIWZ).

- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy- Pzp (zał. nr 2 do SIWZ).

- Oświadczenie z art.24 ust.1 ustawy Pzp (zał. Nr 3 do SIWZ).

- Wykaz osób które będą realizować zamówienie odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (zał. nr 4 do SIWZ).

- Wykaz robót zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat (zał. Nr 5 do SIWZ).

- Oświadczenie, że osoby które będą realizować zamówienie posiadają wymagane uprawnienia. (zał. nr 6 do SIWZ)

ROZDZIAŁ II    DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ROZDZIAŁ III   WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ  I    INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. ZAMAWIAJĄCY:

nazwa: Gmina Sandomierz o statusie miejskim.

adres:	27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3

telefon:(+48 15) 644-01-00

fax:	:(+48 15) 644-01-01

NIP:	864-17-51-939

Adres do korespondencji: jw.

Godziny urzędowania: 700-1500 (poniedziałek-piątek)

Strona internetowa: www.um.sandomierz.pl

SŁOWNIK:

- Zamawiający– Gmina Sandomierz o statusie miejskim

- SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Ustawa Pzp-ustawa – Prawo zamówień publicznych

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1.1	Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający 
i wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub faxem.

1.2 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

1.3	W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniemywać będzie, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

1.4 Osobami uprawnionymi do porozumienia się wykonawcami w imieniu zamawiającego są:

- w sprawach procedury przetargowej: Ewa Jasińska, Dariusz Gadawski

-	w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Grzegorz Cież, Andrzej Żuber

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1 Niniejsze postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) zwaną dalej „ustawą Pzp”

2.2 Postępowanie dot. zamówienia o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 Pzp tj poniżej kwoty 4.845.000 euro.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1	Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej składającej się z: projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pt.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz urządzeń do rekreacji dla dzieci 
i młodzieży dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu ul. Mickiewicza 39” (w skład którego wchodzi projekt zagospodarowania terenu działki nr 1331 oraz projekt drenażu terenu), przedmiaru robót oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót (Rozdział II SIWZ).

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego uzupełniającego dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

- Wykonanie wielofunkcyjnego boiska do gier o wymiarach 15 x 28m wraz 
z podbudową, drenażem, urządzeniami sportowymi montowanymi w jego obrębie oraz ogrodzeniem boiska.

Nawierzchnia boiska z kopertowo uformowanymi spadkami 0,8%, przepuszczalna  dla wody opadowej, z otokowym korytem odwodnieniowym.			Nawierzchnia poliuretanowa nie prefabrykowana, bezspoinowa, wylewana na podłoże, z wierzchnią warstwą wykonaną w technologii natryskowej. Kolor warstwy użytkowej-ceglasty. Powierzchnia boiska : 420,0 m2.

Konstrukcja nawierzchni boiska:							
-nawierzchnia poliuretanowa natryskowa				  3 mm

- warstwa wylewana							10 mm

Uwaga:

Zamiast nawierzchni nieprzepuszczalnej dla wody i całkowitej grubości 7 mm zaprojektowanej  w projekcie budowlano-wykonawczym i występującej w szczegółowej

specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót, Zamawiający wymaga nawierzchni przepuszczalnej dla wody o grubości całkowitej 13 (10+3)mm oraz

następujących minimalnych głównych parametrach:

| Poz. | Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grubość całkowita | 13mm |
| 2 | Przepuszczalność dla wody | Tak |
| 3 | Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym gr. 11mm; strukturalne powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z granulatem gumowym o gr. 2mm. | - |
| 4 | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | ≥ 0,70 |
| 5 | Wydłużenie względne przy zerwaniu (%) | 53 ± 5 |
| 6 | Wytrzymałość na rozdzieranie (N) | ≥ 100 |
| 7 | Ścieralność (mm) | ≤ 0,09 |
| 8 | Zmiana wymiarów w temp. 600C (%) | ≤ 0,02 |
| 9 | Twardość według metody Shore'a (Sh.A) | 65 ± 5 |

- płyta betonowa B20 dylatowana przeciwskurczowo 5x5 – 6x6m     20,0 cm

- podsypka piaskowa, zagęszczona mechanicznie                                10,0 cm

- geowłóknina

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie  fr. 20-40 mm         15-20 cm

- grunt rodzimy wyprofilowany ze spadkiem, zagęszczony mechanicznie

Odwodnienie boiska poprzez drenaż opaskowy rurowo-kamienny (jak w projekcie drenażu 
i przedmiarze robót).

Ogrodzenie boiska poprzez piłkochwyty:

- za bramkami piłkochwyty o wys. 6m i długości 15m z siatki polipropylenowej zielonej zbrojonej o wym. oczek 60x60 mm do wysokości 2m,pozostała wysokość- siatka o wym. 105x105 mm.

Boisko wykonane z urządzeniami stałymi do gier.

Linie rozgraniczające pola gier w następujących kolorach:

- boisko do piłki ręcznej – kolor biały

- boisko do siatkówki  - kolor żółty

- boisko do kometki  - kolor biały.

2. Wykonanie bieżni 3-torowej dla dystansu 40 m.

Nawierzchnia bieżni poliuretanowa  o spadku poprzecznym 0,8% i spadku podłużnym >1%, z natryskowej masy poliuretanowej gr.2 mm w kolorze ceglastym na podkładzie z warstwy wylewanej gr.10 mm, ułożonym na płycie z betonu B20. Powierzchnia 204,1 m2.

Tory o szerokości 1,22 m. Linie rozgraniczające tory - białe.

Konstrukcja nawierzchni bieżni:

- nawierzchnia poliuretanowa natryskowa					  2,0 mm

- warstwa poliuretanowa wylewana						10,0 mm

- płyta betonowa B20 dylatowana przeciwskurczowo co 5-6 m		 20,0 cm

- podsypka piaskowa, zagęszczona mechanicznie				 10,0 cm

- grunt rodzimy wyprofilowany ze spadkiem, zagęszczony mechanicznie.

3.Wykonanie zeskoczni do skoku w dal.

Zeskocznia do skoku w dal – (boki z obrzeży betonowych) oraz 2 belki odbiciowe. Funkcję rozbiegu pełnić będzie środkowy tor bieżni.

4. Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego dla dzieci.

Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 6 cm na podbudowie z piasku 10 cm i tłucznia 15 cm.

Bez wyposażenia sportowego, uwzlędnić tylko ławki szt.3.

5.Wykonanie placu przed budynkiem szkoły.

Nawierzchnia z kostki betonowej o gr.8 cm, koryto o głębokości 45 cm, podbudowa: piasek 15 cm, tłuczeń 20 cm. Odwodnienie poprzez wpust uliczny żeliwny z osadnikiem wraz z przykanalikiem PCV DN160 do kanału deszczowego A PCV DN250.

6. Wykonanie przełożenia odcinka przyłącza wodociągowego DN65 wykonanego z żeliwa, który przebiega pod płytą boiska

Materiał przekładki polietylen PE100PN16. Ilości rur, kształtek i armatury przyjąć zgodnie 
z przedmiarem robót.

Na wykonanie przekładki Zamawiający nie posiada projektu. Trasa przekładki zostanie ustalona na roboczo na placu budowy z Wykonawcą i uzgodniona z Zakładem Wodociągów
i Kanalizacji PGKiM Spółka  z o.o w Sandomierzu.

Po wykonaniu przekładki zatwierdzenie stanu faktycznego przebiegu przyłącza nastąpi inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, którą Wykonawca przekaże do ww. Zakładu.

7. Wykonanie oświetlenia boisk.

Zakres obejmuje wykonanie oświetlenia 2-ch boisk, tj. boiska uzupełniającego(małego) oraz boiska wielofunkcyjnego wybudowanego w poprzednich latach.

Rzeczowo zakres obejmuje: montaż słupów oświetleniowych - szt.10,wykonanie linii kablowej zasilającej YKY 5x16 mm²-300 m oraz tablicy sterowania oświetleniem  -  szt.1.

Linia kablowa zasilająca wyprowadzona będzie z projektowanej tablicy sterowania oświetleniem zlokalizowanej przy istniejącej głównej tablicy rozdzielczej budynku szkolnego.

Tablica sterownicza zasilana będzie linią zasilającą wyprowadzoną z listwy zaciskowej tablicy TG służącej do wyprowadzeń wlz. Wykonana będzie w obudowie wnękowej  z drzwiczkami płaskimi metalowymi w kolorze białym z zamkiem patentowym,

Wyposażona w zabezpieczenia obwodów wyłącznikami nadmiarowo prądowymi oraz układ sterowania oświetleniem bazującym na sterowniku astronomicznym Talento 991 
(lub równoważnym).

Oświetlenie boiska wykonać przy pomocy opraw oświetleniowych typu Philips MVP506 A/59 (lub równoważnych). Lampy instalować na słupach aluminiowych ROSA MAL-13 
(lub równoważnych) za pośrednictwem wysięgników WM-42 (lub równoważnych).

Do oświetlenia placu do rekreacji zastosować słupy aluminiowe ROSA SAL-90M 
(lub równoważne) z oprawami COSMOMH-250 (lub równoważne) na wysięgnikach WR-8A/1 (lub równoważnych).

Słupy instalować na prefabrykowanych fundamentach typu B-80 – dla masztów MAL i B-71 – dla słupów SAL (lub równoważnych). We wnękach bezpiecznikowych słupów umieścić złącza słupowe odpowiednio NTB-3  i NTB-1. Oprawy zabezpieczyć wkładkami topikowymi DO1.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie w trakcie budowy innych materiałów niż podane w SIWZ oraz dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych i użytkowych równoważnych (nie gorszych) niż określone w tej dokumentacji.

W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty  przeprojektowania poniesie Wykonawca.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również:

- wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania
 robót  ujętych w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projekcie 
   budowlano-wykonawczym

- wszelkie inne roboty, prace, badania (labolatoryjne), czynności, obowiązki i wymogi
wynikające ze  specyfikacji technicznej, projektu budowlano-wykonawczego,

-  kompleksową obsługę geodezyjną, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na sekcjach 
   mapy zasadniczej .

Wskazanym jest aby wykonawca  dokonał wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy              oraz  zdobył wszelkie informacje, które mogą  być  konieczne do przygotowania oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich 
a powstałych w związku z prowadzonymi robotami.  W tym celu wskazane jest aby wykonawca ubezpieczył prowadzoną budowę od ryzyk budowy (CAR) oraz zabezpieczył plac budowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz  specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych, zawierająca zbiory  wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

W/w roboty budowlane dotyczą następujących kodów CPV:

CPV:

45212221-1         -    Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

45233250-6         -    Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45340000 - 2       -     Instalowanie ogrodzeń, płotów

45100000 – 8      -     Przygotowanie terenu pod budowę

45111240- 2        -     Roboty w zakresie odwadniania gruntu

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: do 23.08.2010r.

5.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

5.1	W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy-Pzp dotyczące:

-	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

- posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia:

zamawiający uzna, iż wykonawca spełnił powyższy warunek, jeśli udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na kompleksowej budowie boiska wielofunkcyjnego łącznie z wykonaniem nawierzchni sportowej na boisku oraz oświetlenia boiska o wartości nie mniejszej niż 300. 000 zł brutto każda

-	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia:

zamawiający w zakresie potencjału technicznego nie precyzuje żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować.

W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia, zamawiający uzna, 
iż wykonawca spełnił powyższy warunek, jeśli przedstawi w ofercie wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia legitymujących się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone:

- kierownik budowy winien posiadać uprawnienia do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia tj. kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej (bez ograniczeń) w rozumieniu § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 16.05.2006) i posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

Kierownik robót wod.–kan. winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu § 23 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia oraz aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

Kierownik robót elektrycznych winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu § 24 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia oraz aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

Zamawiający uzna odpowiadające wyżej wymienionym i ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, 
do skierowania do pracy osób wskazanych w wykazie.

-	sytuacji ekonomicznej i finansowej

zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

5.2	W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach 
o których mowa w art.24 ust.1 ustawy- Pzp.

5.3	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 
 z warunków określonych w pkt 5.1 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy Ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt 5.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

5.4 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych i innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

5.5	Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższe warunki jeżeli załączy do oferty wymienione w pkt.6 SIWZ dokumenty i oświadczenia zgodne z wymogami SIWZ (pkt.5).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostania dokonana wg formuły „spełnia-bądź nie spełnia”.

5.6 Długość gwarancji i warunki gwarancji - Zamawiający wymaga aby gwarancja 
       na wykonane roboty wynosiła:

-	na nawierzchnię sportową boiska i bieżni dla dyst. 40 m wraz z podbudowami – 
           60 miesięcy

-	na pozostałe roboty budowlane– 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego 
          	odbioru końcowego robót

- 	na wyposażenie sportowe i pozostałe– okres gwarancji według karty gwarancyjnej na poszczególne elementy wyposażenia.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22. ust. 1 ustawy Pzp oraz w pkt.5 SIWZ– wg wzoru na zał. Nr 2 do SIWZ.

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę w/w warunków do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

a)	wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego zał. Nr 4 do SIWZ.

b)	oświadczenie, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – kierownik budowy specjalność konstrukcyjno – budowlana bez ograniczeń, kierownik robót wod.- kan. specjalność instalacyjna w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń, kierownik robót elektrycznych specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego

c) 	wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- co najmniej 2 roboty budowlane polegające na kompleksowej budowie boiska wielofunkcyjnego łącznie 
z wykonaniem nawierzchni sportowej na boisku oraz oświetlenie boiska, o wartości 
co najmniej 300.000.00 PLN brutto każda oraz dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone- zał. nr 5 do SIWZ

d)	w przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnienie powyższych warunków polega na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia.

6.2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ust. Pzp. należy dołączyć do oferty n/w dokumenty:

a) 	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,- wg wzoru stanowiącego zał. Nr 3 do SIWZ.

b) 	aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d)  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, iż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.3	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.2-b, c, d, składa dokument lub dokumenty potwierdzającej odpowiednio, iż :

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

Dokument o którym mowa w pkt 6.3 ppkt.a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m- cy przed upływem terminu składania ofert, zaś dokumenty o których mowa 
w pkt 6.3 b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania  ofert.

6.4 Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Data wystawienia takiego dokumentu winna odpowiadać datom dokumentów wymienionych pkt.6.3.

6.5	Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę.

6.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów dot. odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

6.7	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.8	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

  - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dot. udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszcza na stronie internetowej, na której SIWZ była udostępniona.

  - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na swojej stronie internetowej, na której specyfikacja jest udostępniona.

  - Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówienie jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej na której SIWZ jest udostępniona.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjasnienia treści SIWZ.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Ustala się, iż wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- WADIUM

  - Wadium- nie jest wymagane.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Składana oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 
do niniejszej SIWZ.

  - Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zamawiający 
nie dopuszcza możliwości złożenia w formie elektronicznej lub faxem.

  - Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą 
i czytelną techniką.

Każdy dokument składający się na ofertę sporządzoną w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert- lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

  - Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp., powinny być parafowane przez wykonawcę.

  - W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty kserokopię dokumentu, winna być ona poświadczona „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenie winno zawierać sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, pieczątkę imienną osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania oraz podpis lub parafę, zaś w przypadku braku imiennej pieczątki, czytelny podpis zawierający imię i nazwisko.

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

  - Jeżeli ofertę złożono po terminie, zamawiający niezwłocznie zwraca ją wykonawcy.

  - W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art.11ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r Nr 153 poz.1503)”- zaleca się by były one trwałe 
i oddzielnie spięte. Zgodnie z powyższym przepisem przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

  - Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
Na formularzu oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10.14Oferta winna być złożona w zaklejonym lub zszytym, nienaruszonym opakowaniu adresowanym na zamawiającego, opatrzonym:

a) nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonu i faxu wykonawcy (pieczęć), 
b) napisem „Oferta na przetarg nieograniczony pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego  
    uzupełniającego  przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu” z dopiskiem 
    „Nie otwierać przed dniem 21.04.2010r. godz. 1030”

- OFERTA SKŁADANA PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, po ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji- wystawione zgodnie 
z wymogami ustawowymi podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów winno być dołączone do oferty.

  - Wszelka korespondencja, ewentualne zawarcie umowy oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.

  - Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika- zasada ta nie dotyczy poświadczenia za zgodność oryginałem.

  - Potencjał kadrowy, doświadczenie wykonawców - musi w sumie spełniać wymagane warunki.

  - Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winien złożyć dokumenty wymienione w pkt.6.2 ppkt. a,b,c,d

- OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

  - Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.

  - Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny-100%.

  - W zakresie powyższego kryterium oferta może uzyskać max. 10 pkt.

  - Ocena punktowa kryterium „cena” dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Zamawiający przyporządkowuje najkorzystniejszej wartości (najniższa cena) maksymalną ilość punktów zgodnie z przyjętą skalą punktową tj. 10. Każdej następnej wartości zamawiający przyporządkowuje ilość punktów proporcjonalnie mniejszą stosując wzór:

wartość najniższa x 10 x waga % kryterium

X =    -------------------------------------------------------

wartość badana

Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

  - Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samie cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ

a/Cenę zawartą w formularzu oferty należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art.632 Kodeksu cywilnego. Cena ofertowa (ryczałtowa) brutto winna obejmować koszty wykonania  całości prac, czynności i innych kosztów  koniecznych do wykonania zamówienia (wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót  wynikających ze specyfikacji technicznej i dokumentacji                                                                                   projektowej oraz wszelkie inne roboty, prace, badania (labolatoryjne), czynności obowiązki i wymogi wynikające  z niniejszej specyfikacji, umowy o roboty budowlane, specyfikacji technicznej, dokumentacji  projektowej.

b/ W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją   zamówienia w tym m.in.:

- koszt urządzenia i zagospodarowania placu budowy

- koszt obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz wykonanie inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej z ewentualnym uzgodnieniem w ZUDP w przypadku

wprowadzenia zmian w trakcie prowadzenia robót,

- koszt ubezpieczenia budowy na czas realizacji robót,

- koszt koordynacji robót,

- koszt prób i badań,

- koszt ewentualnego wywozu nadmiaru ziemi i odpadów w  uzgodnieniu każdorazowo z

Zamawiającym,

- koszt zapewnienia warunków bhp

- koszt odbiorów, w tym odbioru końcowego

- koszt ewentualnej wizji lokalnej przed złożeniem oferty

- pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

c/ Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym SIWZ

i wzorem umowy, stanowiącym załącznik  do SIWZ, poprzez wskazanie w formularzu

oferty  ceny brutto (łącznie z podatkiem VAT)  za wykonanie całości przedmiotu

zamówienia, a ponadto kwoty podatku VAT ( 22 %) oraz ceny netto.

d/ W ofercie należy podać ceny cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku.

e/ Wykonawca cenę oferty za przedmiot zamówienia  określi  na podstawie kosztorysu

ofertowego, który należy opracować metodą kalkulacji uproszczonej.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót, projektu   
     budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

własnej wiedzy i doświadczenia co do przedmiotu zamówienia oraz zakresu

wymaganych prac i warunków ich wykonania.

f) Kosztorys ofertowy, który z uwagi na przyjętą ryczałtową formę wynagrodzenia będzie   dla  Zamawiającego pełnił jedynie funkcję informacyjną i poglądową .                          Będzie on również przydatny w sytuacji ewentualnego przerwania realizacji zamówienia-może być wtedy wykorzystany do obliczenia wynagrodzenia wykonawcy należnego mu           z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia jak również wynagrodzenia 
za ewentualne zabezpieczenie przerwanych robót.

Zasady opracowania kosztorysu:

-wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać cenę jednostkową pozycji,

-cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować wszystkie koszty

niezbędne do realizacji, w tym koszty: bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu,

pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zyski oraz inne

wymagane właściwymi przepisami,

- cena jednostkowa nie uwzględnia podatku od towarów  i usług VAT ,

- wartość pozycji kosztorysowej powinna być równa iloczynowi obmiaru i ceny

jednostkowej,

- podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe będą stałe 
     i będą obowiązywać w czasie realizacji przedmiotu zamówienia,

- wszystkie wartości pozycji kosztorysowych, w tym ceny jednostkowe powinny być

liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający w sytuacjach tego wymagających zastrzega sobie możliwość żądania

od Wykonawcy kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych kosztorysu 
   w poszczególnych pozycjach kosztorysowych jak również w całym kosztorysie.

Kosztorys ofertowy wykonawca dołączy do formularza oferty.

g/  Rozliczenie pomiędzy wykonawcą a zamawiającym nastąpi w PLN.

h/  Podstawą do rozliczania robót będzie harmonogram rzeczowo-finansowy,

zawierający ceny poszczególnych elementów zamówienia.

Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne

do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą

stanowić osobny element odbioru częściowego i uwzględnieniem terminów realizacji

każdego z tych elementów.

Harmonogram ten  przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie

wybrana,  przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania.

Termin przekazania harmonogramu Zamawiającemu 7 dni od dnia powzięcia przez

Wykonawcę informacji, że jego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Realizacja prac będących przedmiotem zamówienia będzie następować zgodnie z w/w

zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

i/ Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez wykonawcę, 
          co wynika z istoty ryczałtu i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy. Cena ryczałtowa

nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy.

14.   MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie oznaczonej jak w ppkt. 10.14 niniejszej SIWZ w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3 do dnia 21.04.2010r. do godz. 1000

14.1	Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim 
w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3 (pokój nr 11), w dniu 21.04.2010r. 
o godz. 1030

14.2	Otwarcie ofert jest jawne.

14.3	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.4	Po otwarciu oferty przewodniczący Komisji Przetargowej odczyta nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia oraz długość gwarancji.

14.5	W przypadku, gdy wykonawca nie uczestniczy w otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje z ppkt.14.3 i 14.4

14.6	W trakcie dokonywania badania i oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert 
z zastrzeżeniem, że nie zostanie dokonana jakakolwiek zmiana w treści oferty oraz niedopuszczalne będzie prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą.

14.7	Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14.8	Warunki unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli:

- nie złożona zostanie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

- złożono oferty dodatkowe o takiej samej cenie (w przypadku określonym w ppkt.12.6 niniejszej SIWZ),

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

14.9		Warunki odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą -prawo zam. publ.

  - jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w przetargu

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

### 15.1	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

### a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w jedynym kryterium „ceny”.

### b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

### c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne ,

d) terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

### 15.2	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty również na stronie internetowej zamawiającego 
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

15.3	Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy-Pzp.

15.4	W przypadku wygrania przetargu przez konsorcjum zamawiający będzie żądał przedstawienia umowy regulującej współpracę członków konsorcjum.

15.5 W przypadku wygrania przetargu wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na własny koszt 
        ubezpieczenie prac wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia obejmujące  
        wszystkie ryzyka budowy (CAR) na sumę ubezpieczenia równą wartości umowy i przed  
        podpisaniem umowy przedstawić powyższą polisę zamawiającemu.

15.6 Przed podpisaniem umowy wykonawca winien przedstawić zamawiającemu 
          do zaakceptowania harmonogram rzeczowo – finansowy, który stanowić będzie 
          podstawę do rozliczenia robót. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty  
          składające się na cenę oferty,  niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem  
          na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego i 
          uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów.

Termin przekazania harmonogramu zamawiającemu 7 dni od dnia powzięcia przez

Wykonawcę informacji, że jego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Realizacja prac będących przedmiotem zamówienia będzie następować zgodnie z w/w

zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

## 16.	WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1	Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wys. 10% ceny brutto podanej w ofercie.

16.2	Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umowy

16.3	Zabezpieczenie należytego wykonania może być wnoszone w n/w formach:

- pieniądzu

-	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- poręczeniach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275.)

16.4	W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy BS w Sandomierzu nr konta 70 9429 0004 2001 0000 1300 0008.

Zabezpieczenie w pozostałych formach należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3 pokój nr 17.

Kserokopię wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy załączyć do umowy.

16.5	Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z tym iż 30% zabezpieczenia pozostawia się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

17.1	Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym rozdział III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

17.2	Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

18.1 W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy dot. ochrony prawnej zawarte w Dziale VI, art.179 – art.198 ustawy- Prawo zamówień publicznych ustawy Pzp.

18.2	W przypadku przedmiotowego postępowania wykonawcy przysługuje prawo do:

18.2.1 odwołania wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego

18.2.2 skargi do sądu.

19. 	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

19.1	Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19.2	Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19.3	Informację o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy-Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

19.4	Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeśli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

19.5	Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Nie dotyczy

19.6	Informacja dot. walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w PLN, nie dopuszcza się prowadzenia w/w rozliczeń w walutach obcych.

19.7	Postanowienia dot. aukcji elektronicznej.

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

19.8	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

19.9	Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Wykonawca w zał. Nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy)- określi części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.

19.10Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Nie występują w niniejszym zamówieniu.

Opracowały:

Ewa Jasińska

Joanna Pawelczyk

Na podstawie wniosku złożonego

przez Wydział Techniczno -Inwestycyjny